## Slide 1: 스마트 전동칫솔 및 모니터링 애플리케이션
캡스톤디자인(1)
아치
20160342 김수진
20163228 남유선
20163704 박주현

## Slide 2: 목차
프로젝트 아이디어 제안
프로젝트 정의
개발 배경과 목표
개발 환경
업무 분담과 프로젝트 스케줄

## Slide 3: 프로젝트 아이디어 제안
구강건강에 대한 중요성 인식
성인의 34.1%가 치주질환 보유
과연 양치질을 ‘제대로’ 하고 있는가?
Notes: 국민구강건강실태조사 에 따른 통계치

## Slide 4: 프로젝트 정의
스마트 전동칫솔 및
양치 모니터링 애플리케이션
Notes: 모든 치아를 빠짐 없이 칫솔질하는 근본적인 목표
올바른 양치 습관 형성

## Slide 5: 개발 배경

## Slide 6: 홈 헬스케어 제품 시장의 성장
다양한 스마트 헬스케어 제품 출시
비교적 적은 금액을 투자한 건강 관리

## Slide 7: 모바일 애플리케이션 시장의 성장
애플리케이션 기반 비즈니스의 증가
모바일 애플리케이션의 편리성
추세에 따른 애플리케이션 개발 경쟁력 강화

## Slide 8: 흔한 양치 습관의 문제점
잘못된 양치질
불규칙적인 양치 습관

## Slide 9: 개발 내용

## Slide 10: 양치 모니터링
칫솔과 모바일 애플리케이션 연동
양치 하는 동안 양치 하는 부분과 양치를 완료한 부분을 시각적으로 보여줌

## Slide 11: 양치 습관 분석
사용자의 양치 습관 분석
나쁜 습관에서 벗어나고, 올바른 습관을 형성할 수 있도록 도움

## Slide 12: 부가 기능
양치 시간 알림
습관 형성을 위한 캘린더 기능
양치하는 동안 치아 관련 정보 제공

## Slide 13: 개발 환경
Java SDK 10.0.2
Kotlin 1.1
Android SDK 26.0
Android Studio 3.1.4
Android Platform 8.0
Arduino 1.8.6
OpenGL 4.6

## Slide 14: 업무 분담
김수진
  칫솔 위/아래 움직임 인식에 대한 구현
  캘린더 기능 구현
  양치 습관 분석 기능 구현
  애플리케이션에 그래픽 삽입
남유선
  칫솔 양옆 움직임 인식에 대한 구현
  애플리케이션에 치아 모델 삽입
  양치 시간 알림 기능 구현
박주현
  안드로이드 GUI 개발
  구강 내 칫솔 위치(깊이) 인식에 대한 구현
  치아 관련 정보 제공 기능 구현

## Slide 15: 프로젝트 스케줄
 | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  | 
제안 및 1차 발표 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18
내용 습득과 자료 조사 |  |  |  |  |  |  |  | 중간 발표 |  |  |  |  | 최종 발표 및 데모 |  | 
안드로이드 GUI 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양치 시간 알림 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
애플리케이션에 치아 모델 삽입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
치아 관련 정보 제공 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
칫솔 위/아래 움직임 인식 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
캘린더 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
칫솔 양옆 움직임 인식 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
칫솔 위치 인식 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
중간 발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구강 내 칫솔 깊이 인식에 대한 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
칫솔과 애플리케이션 그래픽 간 동기화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양치 습관 분석 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 감사합니다. Q & A